DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2

Veřejná zakázka

Nákup vybavení pro zlepšení služeb turistům ve Sklářském muzeu Nový Bor

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 2.400.000,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 30. 1. 2014 |

Zakázka bude zahájena v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html

| Zadavatel: Město Nový Bor se sídlem Náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor | Zastoupení podle § 151 Zákona: e-tenders, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67995 |
| --- | --- |
| IČO: 00260771 | IČO: 29244919 |

ÚVOD

Zadavatel Vám, v souladu s § 49 odst. 2 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení.

DODATEČNÉ INFORMACE

Znění žádosti:

Po prostudování technické dokumentace přílohy č. 1 a 2 jsme zjistili, 
že celá dokumentace je zpracována pro konkrétního dodavatele. Ve výkazu výměr jsou uvedeny referenční vzorky konkrétních firem, což je nepřípustné. Rovněž termíny realizace uvedené v zadávací dokumentaci jsou nereálné, pokud již dnes se nepracuje na výrobní dokumentaci. Předložení nabídek končí 
19. 2. 2014, jejich vyhodnocení, vyhlášení vítěze soutěže a její 
oznámení cca 24. 2. 2014. 10 dnů je odvolací lhůta a je prostor pro uzavření smlouvy tj. 7. 3. 2014. Termín realizace je 5. 3. 2014 - 31. 4. 2014. Duben má ale jen 30 dnů. Celé zadávací řízení nereflektuje na časy potřebné pro výrobní dokumentaci, pro výrobu při dodržování technologických postupů. Žádáme celé výběrové řízení zrušit jako netransparentní a upravit dokumentaci tak, aby byla přístupná pro další dodavatele. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2008 a dnes se požaduje realizace za 56 dnů. To může zhotovit ten, kdo
má již vše připraveno. Považujte toto vyjádření i jako přípravu pro podání stížnosti Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel odmítá nařčení, že zadávací dokumentace je připravena pro konkrétního dodavatele. Uchazeč ve svém vyjádření nepředložil jediné tvrzení, které by svědčilo o přípravě zakázky konkrétnímu dodavateli.

Použité materiály v dokumentaci jsou běžně dostupné na trhu a nejsou příznačné pro konkrétního dodavatele. Jak ocelové konstrukce, truhlářské materiály či sklo může dodat jakýkoliv dodavatel, působící na trhu.

Před zahájením veřejné zakázky byla zadávací dokumentace v souladu s pravidly předána zástupci poskytovatele finanční podpory, který obsah zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo a dalších souvisejících dokumentů schválil a neshledal žádné diskriminující podmínky.

Referenční vzorky jsou sice ve výkazu uvedeny, přesto Zadavatel v zadávací dokumentaci v oddíle 11.6 Ostatní uvádí, že „V případě, pokud by bylo použito konkrétní označení výrobku, může dodavatel použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení“.  Z této formulace vyplývá možnost použití různých řešení. Referenční vzorky jsou uvedeny pro získání představy dodavatele o požadované kvalitě předmětu plnění.

Zadavatel dále uvádí, že návrh interiéru Sklářského muzea ve vazbě na technologické požadavky Zadavatele, výtvarný záměr a kontext cenných vystavovaných předmětů předpokládá ve své podstatě přístupu atypickou výrobu speciálního interiérového vybavení. Vysoké nároky na standard  - funkčnost, kvalitu a design provedení vedou k potřebě uvést v některých případech referenční vzorky nebo výrobky, kterými bylo možné dosažení výše uvedených předpokladů a výtvarného vyznění doložit a demonstrovat. Standardní režim vzorkování a podrobných dílenských dokumentací dle projektové dokumentace s konkrétním dodavatelem proběhne v průběhu realizace díla bez ohledu na značku, rozhodující v daném případě je kvalita díla. Zadavatel shrnuje, že zadávací dokumentace není zpracována pro konkrétního dodavatele.

Co se týče termínů realizace, jsou v zadávací dokumentaci uvedeny v oddíle 5 Lhůty plnění předpokládané termíny realizace veřejné zakázky. Současně Zadavatel v citovaném oddíle uvádí, že „Zadavatel současně uvádí, že zahájení plnění veřejné zakázky je závislé na době trvání zadávacího řízení. Plnění zakázky bude zahájeno až po řádném ukončení zadávacího řízení“. Z této formulace plyne možnost posunutí termínu plnění veřejné zakázky.

Pro výběr dodavatele není podstatné, v jakém roce byla vyhotovena projektová dokumentace.

Z výše uvedeného vyplývá, že tvrzení, že je zakázka připravena pro konkrétního dodavatele, je zcela účelové a má obstrukční charakter.

Zadavatel současně prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 3. 3. 2014, viz Dodatečné informace č. 1.

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti Zadavatel prodlužuje lhůtu pro ukončení plnění předmětu veřejné zakázky, a to do 31. 5. 2014. Zadavatel přikládá upravenou Smlouvu o dílo, kterou uchazeč o veřejnou zakázku při podávání nabídky řádně vyplní.

Zadavatel uvádí, že tato Dodatečná informace č. 2 je doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

PODPIS

| Zadavatel: Město Nový Bor se sídlem Náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor | Mgr. Jana Sadílková Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00260771 |  |

PŘÍLOHY

Opravená smlouva o dílo (Příloha č. 5 – Smlouva o dílo – upravená)