Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k VZMR

ve smyslu §9, §12 odst. 3 a §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup dodávek, služeb a stavebních prací.

„Stavební úpravy kotelny na pozemcích 1056/2 a 1056/3 Nový Bor“

Zadavatel:               Novoborská bytová společnost s.r.o., (NOBYS s.r.o.)

se sídlem Purkyňova 227, Nový Bor, PSČ 473 01, IČ. 2500304

zastoupené Jaroslavem Voldřichem – jednatelem společnosti

tel: 487 728 771, mob.: 605 272 371, e-mail: jvoldrich@nobys.cz

vyřizuje:  Miroslav Folk, technik,  mob.734 838 913,e-maill : mfolk@nobys.cz

Preambule:

Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 149 ZVZ, dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html (dále také jen „elektronický nástroj“). Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se provádí v elektronickém nástroji. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf  - uživatelská příručka pro dodavatele

https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf  - manuál elektronického podpisu.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo technického nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.:+420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Předmět veřejné zakázky:

„Stavební úpravy kotelny na pozemcích 1056/2 a 1056/3 Nový Bor v souladu a rozsahu se zadávacími podmínkami tohoto zadávacího řízení.

Jedná se o stavební úpravy střešní konstrukce, omítek, podlah, elektroinstalace, zámečnických konstrukcí, klempířských prvků a hromosvodů objektu v rozsahu dle PD vyhotovené Ing. Petrem Vychroněm v září 2016 a dle požadavků pravomocného stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Nový Bor.

Dodatečné změny proti PD:

- vnitřní betonová mazanina obou úrovní podlah bude očištěna a v místech poškození napenetrována a vyspravena samonivelačním potěrem.

Tato změna je již zohledněna v soupisu prací, díl 63, položka 34.

- Skutečný rozsah úpravy vnitřních povrchů (sanační omítkový systém) bude určen na stavbě dle aktuálního stavu a degradace vnitřních povrchů. Rozsah bude zaznamenán do stavebního deníku, odsouhlasen TDI a zohledněn při fakturaci.

- příloha č. 1a, 1b, 1c - soupis stavebních prací a elektromontážních prací

- příloha č. 2- projektová dokumentace

- příloha č. 3 - návrh smlouvy o díl

- příloha č. 4 - průvodní list nabídky

Plnění této VZ bude prováděno zejména v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou zejména:

- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 183/2006, Sb. o územním plánování a stavebním řádu

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na BOZP

- příslušnými ČSN, EN, a TP

Předpokládaná hodnota zakázky:

Maximální cena plnění veřejné zakázky činí  1 275 000,- Kč bez DPH 21%.

Místo plnění veřejné zakázky:

Kotelna na pozemcích 1056/2 a 1056/3, Nový Bor

Předpokládaná doba plnění:

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na trvání tohoto zadávacího řízení.

Předpokládaný termín zahájení: 10.4.2017

Předpokládaný termín ukončení: 15.11.2017

Vyzvednutí zadávací dokumentace:

Textová část zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2html. Ostatní části zadávací dokumentace jsou uchazečům přístupné na vyžádání.

Pro podání žádosti je nutné, aby se dodavatel zaregistroval v elektronickém nástroji pomocí uznávaného elektronického podpisu. Po registraci v elektronickém nástroji doporučujeme přiřadit oprávněnou osobu pro práci s danou zakázkou (podrobněji viz Oprávnění k zadávacímu řízení na https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf).

Prohlídka místa plnění:

Zadavatel doporučuje osobní prohlídku objektu před podáním nabídky. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky proběhne dne 8.3.2017 v 10:00 hodin. Sraz účastníků je před objektem (u bytového domu č. p. 146), 473 01 Nový Bor.

Ústní odpovědi zástupců Zadavatele uvedené v průběhu informační schůzky na dotazy vznesené v souvislosti s prohlídkou místa plnění budou mít pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky závazné.

Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou požadavky na dodatečné informace k zadávacím podmínkám, je dodavatel oprávněn podat žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám pomocí elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám rozešle Zadavatel pomocí elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

Kvalifikace dodavatele:

Dodavatel prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu:

-Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky.

-Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán.

-Živnostenská oprávnění vztahující se k předmětu veřejné zakázky.

-Harmonogram prací

-Doložení min. 3 zakázek podobného rozsahu v min. výši každé z nich 700 000,- Kč bez

DPH.

-Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu – min. 1 000 000,- Kč.

Nemá-li uchazeč uzavřené požadované pojistné smlouvy, předloží v nabídce čestné prohlášení, ze kterého vyplyne závazek uzavření pojistných smluv před podpisem smlouvy.

Listiny se předkládají v prosté kopii.

Prokázání kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele:

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dotazy budou zasílány zadavateli písemnou formou (lze i e-mailem). Písemná žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli pomocí elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz dodatečné informace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje na https://zakazky.novy-bor.cz.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz.

Způsob hodnocení veřejné zakázky:

Kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena za splnění všech požadovaných podmínek.

Mimořádně nízká nabídková cena bude posuzována dle vnitřní směrnice města Nový Bor č. 5.01. o veřejných zakázkách a postupu při nákupu dodávek, služeb a stavebních prací, část třetí, čl. 3 - Nepřiměřeně nízká nabídková cena.

Směrnice č. 5.01. je zveřejněna na www stránkách zadavatele: http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/MeU/_ORM/5_01_VS.pdf.

Platební podmínky:

Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše provedených prací. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení zadavateli. Platba bude provedeny výhradně v Kč. Zadavatel může uplatnit pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla, která bude uvolněna po předání a převzetí hotového díla a po odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. V případě prací nad rozsah předloženého výkazu výměr a požadovaných ze strany zadavatele, budou tyto práce nejprve oceněny v rámci jednotkových cen předložených dodavatelem v nabídce a odsouhlaseny zadavatelem.

Sankční ujednání:

Soubor sankčních ujednání je stanoven v článku VII. Smluvní pokuty předložené smlouvy o dílo.

Záruční doba:

Je stanovena na 60 měsíců, počínaje dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zadavateli. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně odstranit vady či skryté nedodělky. Termín odstranění vad či nedodělků bude dohodnut se zadavatelem a bude o tom sepsán zápis.

Nabídka:

- Bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce.

- Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, tj. cenu celkovou za provedení plnění veřejné zakázky

- Bude podána v řádně uzavřené obálce „ Stavební úpravy kotelny na pozemcích 1056/2 a

1056/3 Nový Bor.“.

- Uzavřená obálka bude opatřena nápisem NEOTEVÍRAT!

- Nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),

- samostatně DPH (platné v době podání nabídky)

- nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách uvedených ve výkazu výměr, ve stejném členění a pořadí položek předloženého výkazu výměr. Dodavatel ocení předložený výkaz výměr. Nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná. Zadavatel nepřipouští zásah do výkazu výměr.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Náklady neuvedené ve výkazu výměr, a nutné dle odborného názoru dodavatele ke zdárnému dokončení opravy, budou uvedeny na samostatném listu a nebudou předmětem hodnocení oceněného výkazu výměr.

Nabídky nesplňující podmínky výzvy budou vyloučeny.

Nabídka bude členěna v tomto pořadí

- Průvodní list nabídky.

- Oceněný výkaz výměr.

- Kvalifikační předpoklady.

- Pojistná smlouva.

- Harmonogram prací

- Reference.

- Prohlášení uchazeče, ze kterého vyplyne souhlas se zveřejněním smlouvy v elektronickém nástroji zadavatele E-ZAK.

- Prohlášení dodavatele o respektování podmínek výzvy.

- Návrh smlouvy o dílo	 podepsaný oprávněnou osobou dodavatele.

Podání nabídek:

Nabídka bude doručena osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
do kanceláře Novoborské bytové společnosti, s.r.o. (NOBYS s.r.o.), Purkyňova 227, Nový Bor, 473 01.

Provozní doba kanceláře NOBYS s.r.o.

Pondělí a středa:	08:00 – 11:00 hodin		a	12:00 – 17:00 hodin

Úterý a čtvrtek: 	07:30 – 11:00 hodin		a	12:00 – 15:00 hodin

Pátek:			07:30 – 11:00 hodin		a	12:00 – 14:00 hodin

Lhůta k podání nabídky:

Lhůta pro doručení nabídek zadavateli je stanovena
do 15.3.2017 do 9:00 hodin.

Nabídku jsou uchazeči povinni podat v jedné řádně uzavřené obálce označené:

VZ – „Stavební úpravy kotelny na pozemcích 1056/2 a 1056/3 Nový Bor“

NEOTVÍRAT!

Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami dodavatelů proběhne v sídle Novoborské bytové společnosti, s.r.o. (NOBYS s.r.o.), Purkyňova 227, 473 01 Nový Bor a je neveřejné.

Prohlášení zadavatele

Nabídky nezpracované podle zadávací dokumentace nebo neúplné nabídky budou vyloučeny.

Pokud uchazeč nemá o zpracování a podání nabídky zájem, sdělí tuto skutečnost písemně zadavateli. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o podmínkách smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nebo realizovat pouze část veřejné zakázky.

Zadavatel prohlašuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Zadavatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.

Tato výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace není zadávacím řízením dle ustanovení § 26 odst. 5 ZVZ.

V Novém Boru

Jaroslav Voldřich

jednatel společnosti

Novoborská bytová společnost, s.r.o. ( NOBYS s.r.o.)