Novoborská bytová společnost, s.r.o.  ( NOBYS s.r.o.)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k VZMR ve smyslu §14 odst. 3, §27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v plném znění, na stavební práce.

„Oprava střechy bytového objektu Husova 540, Nový Bor“

Zadavatel:           Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)

Purkyňova 227, Nový Bor , PSČ 473 01,

IČ: 25003046

DIČ: CZ25003046

zastoupena:

Jaroslavem Voldřichem - jednatelem společnosti

tel: 487 728 771, mob.: 605 272 371, e-mail: jvoldrich@nobys.cz

vyřizuje:

Dalibor Dvořák - hl. technik, mob.603 853 755, ddvorak@nobys.cz

Preambule:

Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje, dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html (dále také jen „elektronický nástroj“). Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se provádí v elektronickém nástroji. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf  - uživatelská příručka pro dodavatele

https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf  - manuál elektronického podpisu.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo technického nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.:+420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 zákona podle zásad § 6 zákona. Výběrové řízení ( dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na tex zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle zákona. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu §4 odst.4 zákona.

Předmět veřejné zakázky:

„Oprava střechy bytového objektu Husova 540, Nový Bor “

Jedná se opravu problematické střechy výše uvedeného bytového domu:

- demontovat střešní krytinu včetně latí, kontralatí a podstřešní fólie

- demontovat klempířské prvky na střeše, žlaby s háky, lemování stěn a komínů, úžlabí, oplechování atik štítů, výlezový poklop, odpojit svody, které budou s úpravou nového napojení zachovány, dočasně demontovat nedávno vyměněná plastová střešní okna (budou zpětně osazeny)

- prověřit a případně chemicky ošetřit řezivo v místech šikmého sdk podhledu

- vyjmout nedokonale provedenou minerální izolaci v místech rovného a šikmého sdk podhledu a osadit novou tepelnou izolaci

- provést vzduchotěsnou folii na krokvích s důkladným napojením s těsněním na stěny štítů a v oblasti pozednic

- nainstalovat sanační nadkrokevní tepelnou izolaci s podstřešní difúzní fólií (zredukování tepelných mostů, výrazné zkvalitnění tepelně technických vlastností střechy)

- nově nainstalovat původní nedávno vyměněná plastová střešní okna s novými doplňky, namontovat nový výlezový poklop

- provést nové klempířské prvky na střeše, včetně dopojení stávajících dešť. svodů

- namontovat novou maloformátovou plechovou krytinu ve tvaru tašek s osazením větracích tašek a odvětrávacího hřebenáče

- navýšit atiky štítů o cca 12cm se zateplením po obvodě betonové římsy

- zabezpečit střechu mřížovými sněholamy

Rozsah oprav dle  Přílohy č.1 a 2

Přílohy č.1 - Výkaz výměr dodávek a montáží k doplnění a podání nabídky zhotovitele.

Přílohy č.2 - Projektová dokumentace pro provedení stavby – Oprava střechy bytového

objektu Husova 540, Nový Bor, číslo zakázky 04/16, která je vpracována

projektem Radkem Vocem a zodpovědným projektantem Ing. arch. Leošem

Bogarem, U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa,  IČ: 88608026

Předpokládaná hodnota zakázky:

Maximální cena plnění veřejné zakázky činí  1.968.000,- Kč  bez DPH 15%.

Místo plnění veřejné zakázky:

bytový dům Husova 540, Nový Bor

Předpokládaná doba plnění:

v  období   červen – srpen 2017

Vyzvednutí zadávací dokumentace:

Textová část zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2html. Ostatní části zadávací dokumentace jsou uchazečům přístupné na vyžádání.

Pro podání žádosti je nutné, aby se dodavatel zaregistroval v elektronickém nástroji pomocí uznávaného elektronického podpisu. Po registraci v elektronickém nástroji doporučujeme přiřadit oprávněnou osobu pro práci s danou zakázkou (podrobněji viz Oprávnění k zadávacímu řízení na https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf).

Prohlídka místa plnění:

Zadavatel doporučuje osobní prohlídku objektu před podáním nabídky. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky proběhne dne 5.5. 2017 v 9:00 hodin. Sraz účastníků je u bytového domu Husova 540 v Novém Boru.

Ústní odpovědi zástupců Zadavatele uvedené v průběhu informační schůzky na dotazy vznesené v souvislosti s prohlídkou místa plnění budou mít pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky závazné.

Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou požadavky na dodatečné informace k zadávacím podmínkám, je dodavatel oprávněn podat žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám pomocí elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám rozešle Zadavatel pomocí elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

Kvalifikace dodavatele:

Dodavatel prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu: oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky.

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán.

- Živnostenská oprávnění vztahující se k předmětu veřejné zakázky.

- Harmonogram prací.

- Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu – min. 1.000.000,- Kč.

Nemá-li uchazeč uzavřené požadované pojistné smlouvy, předloží v nabídce čestné

prohlášení, ze kterého vyplyne závazek uzavření pojistných smluv před podpisem smlouvy.

Listiny se předkládají v prosté kopii.

Prokázání kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele:

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dotazy budou zasílány zadavateli písemnou formou (lze i e-mailem). Písemná žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli pomocí elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz dodatečné informace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje na https://zakazky.novy-bor.cz.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz.

Způsob hodnocení veřejné zakázky:

Kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena za splnění všech požadovaných podmínek.

Mimořádně nízká nabídková cena bude posuzována dle vnitřní směrnice města Nový Bor č. 5.01. o veřejných zakázkách a postupu při nákupu dodávek, služeb a stavebních prací, část třetí, čl. 3 - Nepřiměřeně nízká nabídková cena.

Směrnice č. 5.01. je zveřejněna na www stránkách zadavatele: http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/MeU/_ORM/5_01_VS.pdf.

Platební podmínky:

zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše provedených prací, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení zadavateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč. Zadavatel uplatní pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla, která bude uvolněna po předání a převzetí hotového díla a po odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. V případě prací nad rozsah předloženého výkazu výměr a požadovaných ze strany zadavatele, budou tyto práce nejprve oceněny v rámci jednotkových cen předložených dodavatelem v nabídce a odsouhlaseny zadavatelem.

Sankční ujednání:

Soubor sankčních ujednání je stanoven v článku VII Smluvní pokuty předložené smlouvy o dílo.

Záruční doba:

Je stanovena na 60 měsíců, počínaje dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zadavateli. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně odstranit vady či skryté nedodělky. Termín odstranění vad či nedodělků bude dohodnut se zadavatelem a bude o tom sepsán zápis.

Jednotné zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého plnění veřejné zakázky jako cenu nejvýše přípustnou. Nabídka bude odevzdána v uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky „Oprava střechy bytového objektu Husova 540, Nový Bor “, adresou zadavatele veřejné zakázky a adresou dodavatele, na kterou bude možné nabídku vrátit. Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou. Obálka s nabídkou bude dále zřetelně označena nápisem „NEOTVÍRAT“.

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),

- samostatně DPH (platné v době podání nabídky)

- nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách uvedených ve výkazu výměr, ve stejném členění a pořadí položek předloženého výkazu výměr. Dodavatel ocení předložený výkaz výměr. Výkaz výměr bude předložen dodavateli v elektronické podobě. Nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná. Zadavatel nepřipouští zásah do výkazu výměr.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Náklady neuvedené ve výkazu výměr, a nutné dle odborného názoru dodavatele ke zdárnému dokončení opravy, budou uvedeny na samostatném listu a nebudou předmětem hodnocení oceněného výkazu výměr.

Nabídky nesplňující podmínky výzvy budou vyloučeny.

Nabídka bude členěna v tomto pořadí

- Průvodní list nabídky

- Oceněný výkaz výměr

- Kvalifikační předpoklady

- Pojistná smlouva

- Harmonogram prací

- Reference

- Prohlášení uchazeče, ze kterého vyplyne souhlas se zveřejněním smlouvy v elektronickém nástroji zadavatele E-ZAK

- Prohlášení dodavatele o respektování podmínek výzvy

- Návrh smlouvy o dílo	 podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

Podání nabídek:

Nabídka bude doručena osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
do kanceláře Novoborské bytové společnosti, s.r.o., Purkyňova 227, Nový Bor, 473 01.

Provozní doba kanceláře NOBYS s.r.o.

Pondělí a středa :	08:00 – 11:00 hodin		a	12:00 – 17:00 hodin

Úterý a čtvrtek : 	07:30 – 11:00 hodin		a	12:00 – 15:00 hodin

Pátek :			07:30 – 11:00 hodin		a	12:00 – 14:00 hodin

Lhůta k podání nabídky:

Lhůta pro doručení nabídek zadavateli je stanovena
do 17.5. 2017 do 10:00 hodin.

Nabídku jsou uchazeči povinni podat v jedné řádně uzavřené obálce označené:

VZ –  „Oprava střechy bytového objektu Husova 540, Nový Bor “

NEOTVÍRAT !

Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami dodavatelů proběhne v sídle Novoborské bytové společnosti s.r.o., Purkyňova 227, 473 01 Nový Bor a je neveřejné.

Prohlášení zadavatele

Nabídky nezpracované podle zadávací dokumentace nebo neúplné nabídky budou vyloučeny.

Pokud uchazeč nemá o zpracování a podání nabídky zájem, sdělí tuto skutečnost písemně zadavateli. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o podmínkách smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nebo realizovat pouze část veřejné zakázky.

Zadavatel po ověření předložených  referenčních staveb i jiných staveb uchazeče,

které měly za následek odstoupení od smlouvy, neodůvodnění prodloužení termínu

dokončení díla, smluvní pokutu nebo jinou sankci, může tohoto uchazeče vyřadit

z hodnocení veřejné zakázky.

Zadavatel prohlašuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Zadavatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.

V Novém Boru   11.4. 2017

Jaroslav Voldřich

jednatel společnosti

Novoborská bytová společnost, s.r.o. ( NOBYS s.r.o.)