SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. MěÚ:  2016/        /OSM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

OBJEDNATEL

název	: Město Nový Bor

            - sídlo	: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

            - právní forma	: obec

IČ	: 00260771

DIČ	: CZ00260771

zápis v OR	: nezapsané v OR

jednající	: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města

bankovní spojení:	: KB, a.s., č. ú. 525421/0100

ve věcech technických                  : Ing. Zdeňka Schreibová

telefon 	: 487 712 358

e-mail				       : zschreibova@novy-bor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

…………

se sídlem

IČO :

DIČ :

zastoupené :

Tel.: , e-mail :

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět díla

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - zajištění výroby, montáže a instalace 5 herních venkovních prvků v souladu s technickou specifikací prvků (příloha č. 2)  a v souladu s položkovým rozpočtem (příloha č. 3) na akci:

„Hřiště Žižkova ul., Nový Bor“.

- Prvky budou zhotoveny z  akátového dřeva.

- Všechny kovové spojovací materiály budou minimálně žárově pokoveny, všechny kovové pohyblivé části z nerezové oceli (závěsy houpaček, řetězy, apod.)

- Sítě budou zhotoveny z lan s ocelovým kordem s vhodným opletem (dle ČSN EN 1176)

- Dopadové plochy budou navrženy dle ČSN EN 1176.

- Výrobky budou v souladu s normou ČSN EN 1176 a budou doloženy platnými certifikáty

II.

Cena díla

Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku I Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	,-Kč

Výše DPH:	…%

DPH: 	,-Kč

Cena včetně DPH:	,-Kč

[slovy:  ……… korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Po řádném předání díla bude vystavena faktura se splatností 30 dní.

III.

Doba a místo plnění

      - Předpokládaný termín realizace je od 	podpisu smlouvy

Předmět díla bude předán nejpozději do  	30.11.2019

      - V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín montáže změněn, upřesněn a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami (dodavatelem i objednatelem).

      - Místem plnění je dětské hřiště v ulici Žižkova, Nový Bor, p.p.č. 705 v katastrální území Arnultovice u Nového Boru. Místem plnění je prostor stávajícího dětské hřiště s dopadovou plochou z kačírku. Staré herní prvky včetně kotvení v zemi budou odstraněny objednatelem před zahájením realizace.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

- O předání a převzetí prostor a díla sepíší oba účastníci zápis.

- Zhotovitelem dodané hrací sestavy a jejich instalace bude odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176.

- Zhotovitel předá veškerou dokumentaci dle ČSN EN 1176, která osahuje veškeré certifikáty, formulář o úrazu, kontroly a údržbu, návštěvní řád, provozní řád, povinnosti provozovatelů dětských hřišť, provozní kontrolu a návod k údržbě.

- V případě, že zhotovitel nesplní konečný termín dodávky je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

- V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Do úplného zaplacení faktury zůstává předmět díla majetkem zhotovitele.

- Objednatel garantuje, že v době realizace hřiště, bude zhotovitel písemně informován o existenci inženýrských sítí na pozemku budoucího hřiště, které v případě existence budou vytyčeny objednatelem.

- Objednatel má právo kontroly provádění díla.

V.

Záruky

      - Záruční doba na předmět díla je 24 měsíců od předání díla, garance na akátové dřevo proti hnilobě je 10 let.

      - Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků.

- Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným používáním, opotřebením (barva) způsobené běžným používáním (mechanické části, lana, skluzavky…) a vandalismem.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.

- Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma kontrolu prvků a dotažení šroubů (cca jeden měsíc po uvedení do provozu), zaškolí odpovědného pracovníka, který bude provádět běžné vizuální a provozní kontroly.

VI.

Ostatní ujednání

      - Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a obě smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

      - Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.

      - V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.

      - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis

      - Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

      - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

      - Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č.    /  /RM   ze dne…..

V Novém Boru dne :					V ………..…. dne :

…………………………………			…………………………………

objednatel	zhotovitel

Mgr. Jaromír Dvořák

starosta města