SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. :    2018/ … NOB

Ev. č. zhotovitele: …

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v plném znění

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Město Nový Bor

            - sídlo	: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

            - právní forma	: obec

IČ	: 00260771

DIČ	: CZ00260771

zápis v OR	: nezapsané v OR

jednající	: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města

bankovní spojení:	: GE Capital bank, a.s., č.ú. 168036947/0600

zastoupené na základě mandátní smlouvy společností :

Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.),

se sídlem Purkyňova 227, Nový Bor ,

PSČ 473 01, IČ : 25003046,

jednající                                   : Jaroslavem Voldřichem, jednatel

zástupce ve věcech technických	: Daliborem Dvořákem a Markétou Matéovou

telefon 	: +420 487 722 479

+420 487 728 772

e-mail	: jvoldrich@nobys.cz

ddvorak@nobys.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma	:

sídlo 	:

právní forma 	:

IČ 	:

DIČ 	:

zápis v OR	:

jednající	:

ve věcech smluvních	:

ve věcech technických	:

bankovní spojení 	:

č. účtu 	:

telefon	:

e-mail	:

II.

Předmět smlouvy

1.   Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je „Oprav střechy bytového objektu DPS-C, Žižkova 159, N. Bor“

Jedná se kompletní opravu střechy.

Projektant se na základě konzultací s odbornými poradci střešních a izolačních systémů a zástupce Novoborské bytové společnosti s.r.o., dohodli na následujícím řešení opravy problematické střechy výše uvedeného objektu:

1. demontovat střešní krytinu včetně podkladní textilie (podložky)

2. demontovat klempířské prvky na střeše, žlaby s háky, dešťové svody, lemování stěn a komínů, úžlabí, oplechování říms štítů, výlezový poklop, odpojit dešťové svody od lapačů splavenin

3. demontovat poškozená dřevěná okna ve vikýřích včetně vnitřních parapetů

4. demontovat krycí prkna s klempířským obložením oken ve vikýřích

5. demontovat část sdk obložení a sdk podhledu po obvodě oken ve vikýřích (včetně sdk pod parapetní deskou)

6. ověřit a případně chemicky ošetřit řezivo v místech vikýřů

7. provést difúzně otevřenou podstřešní folii na stávajícím a doplněném prkenném bednění s důkladným napojením na stěny vikýřů a prostupy střechou

8. nově nainstalovat plastová okna ve vikýřích s novými parapety, namontovat nový výlezový poklop ve střeše

9. stěny vikýřů zateplit extrudovaným polystyrenem tl.5cm a nově oplechovat

10. provést nové klempířské prvky na střeše, včetně nového kompletního oplechování stěn vikýřů, instalovat nové žlaby, háky a dešťové svody

11. namontovat novou maloformátovou plechovou krytinu ve tvaru tašek s osazením větracích tašek a odvětrávacího hřebenáče

12. zabezpečit střechu mřížovými sněholamy

13. odkouření dvou stávajících plynových turbokotlů zachovat, nutno počítat s osazením 2x2ks kolen pro osazení do systémové větrací tašky

14. osadit 3x novou větrací tvarovku do střechy pro budoucí odtahové digestoře malých bytů

Veškeré podrobnosti a detaily řeší dokumentace prováděcího projektu.

Zhotovením díla se rozumí provedení všech montážních prací, dodávek materiálů a konstrukcí, včetně provedení všech souvisejících nezbytných činností.

2.   Provedení díla se sjednává dle předchozí prohlídky zhotovitelem na místě prací,

dle předmětu zakázky

Zhotovitel měl možnost prohlídky místa stavby a měl možnost kontroly výměr výkazu 
      dodávek a montáží a souhlasí s ním.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 
      uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících zadání.

Zhotovitel zajistí mimo všechny definované činnosti i další požadavky k provedení

předmětu díla:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
      charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
      majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- dodržení ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při 
      práci, zákon Č. 309/2006 o PO a zákon o odpadech Č. 185/2001 Sb.

Škody způsobené nedodržením těchto předpisů při práci, způsobené zhotovitelem, 
      hradí zhotovitel.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
      včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
      a následné odstranění,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
      vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
      zákona Č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
      zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
      případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
      a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a

předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace 
      stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při 
      kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a 
      koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů 
      od všech zařízení. TDS a AD provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit 
      tato opatření v rámci celkové ceny díla,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
      uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
      chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

- zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 
      aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,

- Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě požadavku objednatele.

- Předmět díla bude proveden dle předloženého vyplněného Výkazu prací a materiálu od 
       zhotovitele, který je Přílohou č. l a nedílnou součástí této smlouvy. Nabídka zhotovitele 
      obsahuje všechny nutné práce a dodávky, tak aby bylo dílo předáno dokončené, 
       provozuschopné a bez závad. Pokud budou nutné některé práce k úplnému dokončení 
      díla, nebudou považovány za vícepráce.

- Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
       v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
      k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
      uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 
     v článku III. této smlouvy o dílo.

III.

Cena za dílo

- Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:      	     ,- Kč

Výše DPH:	15 %

DPH: 	        ,-  Kč

Cena včetně DPH:                                                                   ,-  Kč

( slovy: ……………………………………………………… )

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Výše DPH je stanovena na 15%, jelikož se jedná o objekt bytový.

Prohlašujeme, že obec Nový Bor je plátcem DPH a provedené díla dle této smlouvy bude

určeno pro ekonomickou činnost obce a vztahuje se na ní režim dle § 92a ZDPH. Daň

odvede objednatel.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem.

IV.

Doba a místo plnění

- Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení plnění díla: 	                  po uzavření této smlouvy  …..…..  2018

- Předání a převzetí zhotoveného díla:	                nejpozději do ………. 2018

- Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovit v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

- Místem plnění  - objekt  DPS-C, Žižkova 159, Nový Bor

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. …………… s pojišťovnou  ………………… pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 5.000.000,-Kč a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla.

Platební a obchodní podmínky

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 90 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.

- Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, zejména:

      - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

      - identifikační údaje objednatele včetně DIČ

      - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

      - popis obsahu účetního dokladu

      - datum vystavení

      - datum uskutečnění zdanitelného plnění

      - datum splatnosti

      - výši ceny bez daně celkem

      - sazbu daně

      - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

      - cenu celkem včetně daně

      - podpis odpovědné osoby zhotovitele

      - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

- Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

- Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatelem.

- Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

- V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

- Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.

- Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

- V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.

- Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni) ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

- Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

- Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

- Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.

Součinnost

- Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

- Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

- Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX

Podzhotovitel (subdodavatel)

      - Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.

      - Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem prostřednictvím e-mailu (ddvorak@nobys.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X.

Oprávněné osoby

- Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: 	Dalibor Dvořák,  hl. technik  NOBYS s.r.o.

Za zhotovitele: 	……………………………………………..

- Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele:      Dalibor Dvořák, hl. technik  NOBYS s.r.o.

Za zhotovitele: 	................................................................

- Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele:    	 Jaroslav Voldřich jednatel společnosti NOBYS s.r.o.

Za zhotovitele: 	 ………………………………………………………

- Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.

- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly v rozsahu prací.

- Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

  - Smlouva o dílo s  Přílohou č. 1

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

- Rozhodčí řízení se vylučuje.

- Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

- Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných standardů Města Nový Bor. Pokud je rozpor mezi zadávacími podmínkami, touto smlouvou a všeobecnými standardy stavby města Nový Bor, má přednost smlouva o dílo a zadávací podmínky. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části V., body 5 a 6 Všeobecných standardů města Nový Bor.

- Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.

- Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednavatel. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. ……………….. 
ze dne ……………. .

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden stejnopisy a zhotovitel druhý stejnopis.

- Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele

V Novém Boru, dne ………… 2018                   V Novém Boru, dne ….….…. 2018

………………………………………                       …………..……………………..……

objednatel						       zhotovitel

Jaroslav Voldřich				       ……………………..

jednatel společnosti 				       majitel firmy